**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.08.2018 г. с. Большие Ключи №34-п

О внесении изменений в постановление администрации Большеключинского сельсовета от 16.04.2018 №16-п «Об утверждении перспективного плана

развития улично-дорожной сети Большеключинского сельсовета»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 17, 29 Устава Большеключинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Большеключинского сельсовета от 16.04.2018 №16-п «Об утверждении перспективного плана развития улично-дорожной сети Большеключинского сельсовета» следующие изменения:

1.1 пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить перспективный план развития улично-дорожной сети на территории Большеключинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края»

1.2. В разделе 1 Паспорт Перспективного плана приложения 1 к постановлению внести следующие изменения:

1.2.1 Строку «Сроки и этапы реализации плана» изложить в новой редакции:

«

|  |
| --- |
| 2018 – 2023 годы |

»

1.2.2«Объемы и источники финансирования плана» изложить в новой редакции

«

|  |
| --- |
| Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2018 г. – 73,9 тыс. руб.  2019 г. – 66,9 тыс. руб.  2020 г. -. 40,0 тыс. руб.  2021 г. – 10 тыс. рублей  2022 г.- 30 тыс. рублей.  Средства местного бюджета на 2018-2022 годы уточняются при формировании и корректировки бюджета на очередной финансовый год.  Средства краевого бюджета на 2018-2022 годы уточняются при поступлении средств на финансовый текущий год. |

»

1.2.3 Дополнить приложение № 1 к плану развития улично-дорожной сети Большеключинского сельсовета таблицей «Перечень мероприятий на 2021 год» следующего содержания:

«

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Обустройство искусственными неровностями | с.Большие Ключи, ул.Красновых 77 вблизи МБОУ «Большеключинская ООШ №4» | 2021 | 10 тыс руб. |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2021 | . Согласно выделенных денежных средств тыс. руб. |

1.2.4 Дополнить приложение № 1 к плану развития улично-дорожной сети Большеключинского сельсовета таблицей «Перечень мероприятий на 2022 год» следующего содержания:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Установка светофора типа Т7 вблизи МБОУ «Большеключинская ООШ №4» | с.Большие Ключи, ул.Красновых 77 вблизи МБОУ «Большеключинская ООШ №4» | 2022 | 30,0 тыс. руб. |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2022 | Согласно выделенных денежных средств тыс. руб. |

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести села»

Глава Большеключинского сельсовета Т.В.Штоль