**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.08.2022 г. с. Большие Ключи №31-п

Об утверждении перспективного плана

развития улично-дорожной сети

Большеключинского сельсовета

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 17, 29 Устава Большеключинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перспективный план развития улично-дорожной сети на территории Большеключинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 2023-2028годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вести села»

Глава Большеключинского сельсовета Т.В.Штоль

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Постановлению  от 16.04.2018 г. № 16-п |

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШЕКЛЮЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2023-2028 годы

1. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Перспективный план развития улично-дорожной сети на территории Большеключинского сельсовета Рыбинского района |
| Основания для разработки плана | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Большеключинского сельсовета. |
| Разработчик  плана | Администрация Большеключинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края |
| Исполнитель плана | Администрация Большеключинского сельсовета Рыбинского района Красноярского края |
| Цель плана | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности  населения и хозяйствующих субъектов на территории  Большеключинского сельсовета |
| Задачи плана | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) плана | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в ремонте;  - увеличение протяженности дорог с искусственным освещением.  - обеспечение безопасности дорожного движения по дорогам находящемся в ведении Большеключинского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации плана | 2023 – 2028 годы |
| Мероприятия плана | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - установка дорожно-знаковой информации;  - ремонт, строительство пешеходных тротуаров;  - организация уличного освещения. |
| Объемы и источники финансирования плана | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2023 г. – 188 тыс. руб.  2024 г. – 191 тыс. руб.  2025г. - 215 тыс. руб.  2026 г. – 215 тыс. руб.  2027 г. – 230 тыс. руб.  2028 г. – 250 тыс. руб  Средства местного бюджета на 2023-2028 годы уточняются при формировании и корректировки бюджета на очередной финансовый год.  Средства краевого бюджета на 2023-2028 годы уточняются при поступлении средств на финансовый текущий год. |
| Ожидаемые результаты реализации плана | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Большеключинского сельсовета.

2.1. Социально — экономическое состояние Большеключинского сельсовета.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории сельсовета в пределах границ, установленных законом Красноярского края от 18.02.2005 года № 13-3019 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Рыбинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»

Административный центр сельского поселения село Большие Ключи находится на расстоянии 47 км от районного центра г.Заозерный.

Численность населения поселения по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 468 человек.

Общая протяженность улично-дорожной сети (автодорог местного значения) – 6.418 км.

Связь с райцентром осуществляется по автодороге Заозерный – Новая Солянка и по трассе Р255 «Сибирь» .

Хозяйственная сфера Большеключинского сельсовета представлена организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства представлена сельским хозяйством; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю, социальное обеспечение, образование, культуру.

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Большеключинского сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. По территории поселения проходят автобусные маршруты внутрирайонного значения. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика улично-дорожной сети Большеключинского сельсовета

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет ремонта и текущего содержания автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Протяженность улицы, км | Участок а/д для проезда транзитного транспорта, км | Средняя ширина земляного полотна улицы, м | Средняя ширина дорожного покрытия улицы, м | Тип покрытия | | | |
| а/б | ц/б | гравийно-щебенистое | грунтовое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Большие Ключи | ул.Корчака | 1,12 |  |  | 5 | а/б |  |  |  |
| 2 | ул.Красновых | 1,563 |  |  | 5 | а/б |  |  |  |
| 3 | ул.Школьная | 0,312 |  |  | 4 |  |  | гравийное |  |
| 4 | ул.Иванова | 0,552 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое |
| 5 | ул.Красная Горка | 0,313 |  |  | 4 |  |  | гравийное |  |
| 6 | ул.Лесная | 0,485 |  |  | 5 |  |  |  | грунтовое/ж/бетон/ |
| 7 | ул.Березовская | 0,692 |  |  | 5 | а/б |  |  |  |
| 8 | ул. 40 лет Победы | 0,133 |  |  | 4 |  |  | гравийное |  |
| 9 | ул.Тумака | 0,337 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое |
| 10 | Пер.Центральный | 0,25 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое |
| 11 | Пер.Дорожный | 0,196 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое |
| 12 |  | Пер. Центральный 2 | 0,465 |  | 4 |  |  |  |  | грунтовое |

6. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации плана

Основной целью Плана является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Большеключинского сельсовета.

План направлен на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения.

Основные задачи Плана:

- модернизация, ремонт, объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию плана, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, модернизацией существующих объектов.

Сроки и этапы реализации плана.

Срок действия программы с 2023 - 2028 года. Реализация плана будет осуществляться весь период.

Общие положения

1. Основным фактором, определяющим направления разработки Плана, является:

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные плановые мероприятия систематизированы по степени их

актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки

проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Плана являются средства бюджета Большеключинского сельсовета.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Плану.

Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Плана:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения;

3. Механизм реализации Плана и контроль за ходом ее выполнения.

Реализация Плана осуществляется Администрацией Большеключинского сельсовета. Для решения задач Плана предполагается использовать средства местного и краевого бюджета. В рамках реализации данного Плана в соответствии с приоритетами развития Большеключинского сельсовета, муниципальной Программой «Развитие местного самоуправления», основными направлениями сохранения и развития транспортной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий комиссией, созданной при администрации сельсовета «По оценке технического состояния дорог местного значения» и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Плана.

Исполнителем Плана является администрация Большеключинского сельсовета. Контроль за реализацией Плана осуществляет Администрация Большеключинского сельсовета Рыбинского района. Контроль за качеством исполнения программных мероприятий осуществляет ОГИБДД МО МВД России «Бородинский».

Изменения в Плане и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией сельсовета по ее инициативе или по предложению комиссией, созданной при администрацией сельсовета «По оценке технического состояния дорог местного значения» в части изменения сроков реализации и мероприятий Плана.

Оценка эффективности реализации Плана

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПЛАНУ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2022-2028 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 1 | Прокладка тротуара | с. Большие Ключи, в том числе: |  |  |
| Ул.Красновых д. 73 д. 77 | 2022 | 10 тыс. руб. |
| 3 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовета | 2022 | 342,03 тыс. руб. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна | с. Большие Ключи, в том числе: |  |  |
| по ул. Иванова | 2023 | 50,0 тыс. руб  . |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2023 | 138 тыс. руб. |
| 3 | Прокладка тротуара | Ул. Красновых | 2023 | 20 тыс. руб. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна | с.Большие Ключи , в том числе: |  |  |
| Ул.Березовская, | 2024 | 50 тыс. руб |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2024 | 141тыс. руб. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна | с.Большие Ключи , в том числе: |  |  |
| Пер. центральный | 2025 | 100 тыс. |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2025 | 115тыс. руб. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2026 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна | с.Большие Ключи , в том числе: |  |  |
| Пер. центральный | 2026 | 100 тыс. |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2026 | 115тыс. руб. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2027 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна | с.Большие Ключи , в том числе: |  |  |
| Пер. центральный | 2027 | 100 тыс. |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2027 | 115тыс. руб. |
| 3 | Ремонт дороги | ул. Лесная | 2027 | Согласно выделенных средств |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2028 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение  объекта | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | Отсыпка дорожного полотна | с.Большие Ключи , в том числе: |  |  |
| Пер. центральный | 2026 | 100 тыс. |
| 2 | Содержание автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети в) соответствии с приказом Минтранса России о 1611.2012 № 402 | Большеключинский сельсовет | 2026 | 115тыс. руб. |

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального

образования должны стать:

- ремонт дорожного покрытия и содержание существующей улично-дорожной сети;

- установка дорожных знаков согласно проекту «Организация дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования: ул.Красновых, ул.Корчака, в с.Большие Ключи Рыбинского района , Красноярского края».